📈 Stock Timing App 개발계획서 V3.0

1. 프로젝트 목표

Stock Timing은 KOSPI·KOSDAQ 종목 중 거래대금이 많은 종목을 자동으로 선정하고, 사용자가 관심종목으로 지정한 종목에 대해 3일 이동평균선(MA3)을 이용해 매수·매도 추천 신호를 알려주는 모바일 앱입니다.

핵심은 AI가 주가를 예측하는 것이 아니라,

정해진 수학적 규칙을 서버가 자동 계산하고, 조건이 충족되면 SMS로 알려주는 시스템

으로 먼저 만드는 것입니다.

2. 전체 시스템 구조

KOSPI / KOSDAQ

│

▼

┌────────────────────┐

│ 주식 데이터 API    │

└─────────┬──────────┘

│

▼

Python Backend

│

┌─────────┴─────────┐

│                   │

▼                   ▼

TOP20 선정            가격 데이터

(주 1회)               (매일)

│                   │

└─────────┬─────────┘

▼

Supabase DB

│

▼

MA3 계산 엔진

│

▼

최근 3개월 분석

│

┌─────────────┴─────────────┐

▼                           ▼

매수 조건                    매도 조건

Y1 / Y2                     X1 / X2

│                           │

└─────────────┬─────────────┘

▼

신호 발생

│

▼

관심종목인가?

│

YES

▼

SMS 발송

3. 개발환경 — Cursor 사용

이번 프로젝트에서는 Antigravity 대신 Cursor를 사용합니다.

초보 단계에서는 Cursor가 코드 작성뿐 아니라 파일 구조를 이해하고 기존 코드를 수정하는 과정에서 사용하기 편리합니다.

추천 구성

| 영역 | 기술 |
| --- | --- |
| IDE | Cursor |
| 모바일 프론트엔드 | React Native + Expo |
| 백엔드 | Python + FastAPI |
| DB | Supabase PostgreSQL |
| 차트 | TradingView Lightweight Charts |
| 소스관리 | GitHub |
| 스케줄러 | GitHub Actions 또는 Cloud Scheduler |
| SMS | 국내 SMS API |
| LLM | 개발 보조용으로만 제한적 사용 |

4. 가장 중요한 개발 원칙

이번 프로젝트에서는 다음 원칙을 지킵니다.

원칙 1

LLM에게 주가 계산을 시키지 않는다.

원칙 2

주식 데이터 API에서 이미 받은 데이터를 다시 받지 않는다.

원칙 3

TOP20이 아닌 종목의 일별 주가 데이터는 기본적으로 수집하지 않는다.

원칙 4

앱이 실행되지 않아도 서버에서 자동으로 처리한다.

원칙 5

6개월 차트와 3개월 신호 분석을 분리한다.

이 다섯 가지가 이번 앱의 핵심입니다.

5. TOP20 선정 방법

KOSPI + KOSDAQ 전체 종목을 대상으로 합니다.

기준은:

최근 3개월 일평균 거래대금

입니다.

계산식:

최근 3개월 일평균 거래대금

=

최근 3개월 거래대금 합계

÷

실제 거래일 수

높은 순서대로 정렬하여:

1위

2위

3위

...

20위

를 선정합니다.

6. TOP20 선정 주기

매일 선정하지 않습니다.

기본 일정

매주 월요일 장 마감 후

TOP20을 다시 선정합니다.

단,

월요일 정상 거래

↓

월요일 장 마감 후 선정

월요일 휴장

↓

다음 거래일 장 마감 후 선정

으로 처리합니다.

따라서 스케줄러에는 단순히 "매주 월요일"이라고 하드코딩하지 않고,

"해당 주의 첫 거래일인지 확인"

하는 로직을 넣겠습니다.

7. TOP20 선정에서 API 호출을 줄이는 방법

여기가 매우 중요합니다.

매주 KOSPI/KOSDAQ 전체 종목의 3개월 데이터를 모두 다시 가져오면 API 호출량이 많아집니다.

따라서 거래대금 데이터도 DB에 축적합니다.

예를 들어:

trading_daily

종목코드

날짜

거래대금

을 저장합니다.

그러면 매주 월요일에는:

DB에 이미 저장된

최근 3개월 거래대금

+

새로운 거래일 데이터

↓

3개월 평균 재계산

↓

TOP20 선정

이 가능합니다.

즉, 과거 데이터를 매주 다시 다운로드하지 않습니다.

8. 주가 데이터 증분 업데이트

이번 프로젝트의 핵심 기능입니다.

최초 등록

새로운 TOP20 종목이 등장하면:

최근 6개월 데이터가 DB에 있는가?

확인합니다.

없다면:

필요한 기간만 API 호출

↓

6개월 데이터 확보

↓

DB 저장

이후 매일

예를 들어 DB가

2026-09-04

까지 저장되어 있다면,

9월 7일 장 마감 후에는:

DB 마지막 날짜 = 9/4

↓

API 요청

9/5 이후 데이터

↓

9/7 데이터 저장

합니다.

이미 저장된 6개월 데이터를 다시 요청하지 않습니다.

9. 더 효율적인 증분 업데이트 구조

단순히 "마지막 날짜 이후 데이터를 가져온다"보다 한 단계 더 안전하게 설계합니다.

서버가 API를 호출하기 전에:

① DB에서 마지막 거래일 확인

② 거래 캘린더 확인

③ 필요한 날짜 범위 계산

④ API 호출

⑤ 이미 존재하는 데이터는 UPSERT

방식으로 처리합니다.

예:

DB

9/1

9/2

9/3

9/4

9/7

API

9/8만 요청

만약 API 오류로 9/7 데이터가 빠져 있다면:

DB

9/1 ~ 9/6

API

9/7 ~ 오늘

을 가져옵니다.

즉 중간에 빠진 날짜도 자동 보완할 수 있게 합니다.

10. 6개월 차트 vs 3개월 분석

이번에 아주 중요한 조건을 명확히 분리합니다.

차트 표시

최근 6개월

<──────────── 6개월 ────────────>

종가

MA3

전체를 보여줍니다.

신호 계산

최근 3개월

<────── 3개월 ──────>

MA3 최고점

MA3 최저점

↓

X1 / X2

Y1 / Y2

만 사용합니다.

즉:

DB와 차트에는 6개월을 보관하지만, 매수·매도 기준점 계산에는 최근 3개월만 사용합니다.

11. MA3 계산

모든 TOP20 종목에 대해:

MA3 =

(오늘 종가 + 전일 종가 + 전전일 종가) / 3

를 계산합니다.

이것은 LLM을 전혀 사용할 필요가 없습니다.

Python 코드로 계산합니다.

12. 최고점/최저점 정의

이번 버전에서 확정합니다.

최고점

최근 3개월의 MA3 중 최고값

최저점

최근 3개월의 MA3 중 최저값

즉,

❌ 최근 3개월 종가 최고가

❌ 최근 3개월 종가 최저가

⭕ 최근 3개월 MA3 최고값

⭕ 최근 3개월 MA3 최저값

입니다.

13. 매도 신호

기본값:

X1 = 10%

X2 = 20%

최근 3개월 MA3 최고값을 H라고 하면:

매도1 기준

= H × (1 - X1/100)

매도2 기준

= H × (1 - X2/100)

예:

MA3 최고점 = 100,000원

X1 = 10%

→ 90,000원

X2 = 20%

→ 80,000원

14. 매수 신호

기본값:

Y1 = 10%

Y2 = 20%

최근 3개월 MA3 최저값을 L이라고 하면:

매수1 기준

= L × (1 + Y1/100)

매수2 기준

= L × (1 + Y2/100)

예:

MA3 최저점 = 50,000원

Y1 = 10%

→ 55,000원

Y2 = 20%

→ 60,000원

15. 신호는 "돌파"일 때만 발생

매우 중요합니다.

예를 들어 매도1 기준이 90,000원인데:

9/7 MA3 = 89,000

9/8 MA3 = 88,000

9/9 MA3 = 87,000

이라고 해서 매일 문자를 보내면 안 됩니다.

처음 기준선을 돌파하는 순간만 이벤트로 처리합니다.

전일 MA3 > 기준가격

AND

오늘 MA3 <= 기준가격

↓

매도 신호

매수는 반대로:

전일 MA3 < 기준가격

AND

오늘 MA3 >= 기준가격

↓

매수 신호

입니다.

16. 관심종목

TOP20 중에서 사용자가 선택합니다.

예:

TOP20

★ 삼성전자

★ SK하이닉스

☆ 현대차

☆ 기아

★ 삼성SDI

...

★가 관심종목입니다.

17. SMS 발송 원칙

관심종목으로 선택한 종목에 대해서만 SMS를 발송합니다.

예를 들어:

TOP20 = 20개

관심종목 = 5개

라면 신호 알림은 5개 종목만 대상입니다.

이를 통해 SMS 비용도 절약할 수 있습니다.

18. 앱을 꺼놓아도 작동하는 구조

이 부분 때문에 서버 자동화가 필요합니다.

사용자가:

앱 종료

휴대폰 잠금

상태여도 상관없습니다.

서버가:

장 마감

↓

자동 실행

↓

가격 업데이트

↓

MA3

↓

신호 계산

↓

관심종목 확인

↓

SMS

를 수행합니다.

19. 하루 한 번만 업데이트

초기 MVP에서는 장중 실시간 데이터는 사용하지 않습니다.

매일 장 마감 후 1회만 처리합니다.

예:

15:30 장 마감

↓

데이터 처리

↓

16:00 전후

SMS

실제 시간은 API와 서버 환경에 맞춰 조정합니다.

20. 데이터 처리량을 줄이는 핵심 구조

여기서 중요한 최적화가 하나 더 있습니다.

TOP20 전체를 대상으로 MA3를 매번 다시 계산하지 않고, 새로 들어온 데이터에 대해서만 계산하도록 합니다.

예를 들어:

기존 DB

9/1 MA3

9/2 MA3

...

9/4 MA3

오늘 9/7 데이터가 들어오면:

9/5

9/7

등 누락된 날짜를 처리하면서 필요한 MA3만 추가 계산합니다.

다만 신호 계산에서는 최근 3개월의 최고/최저값을 확인해야 하므로 최근 3개월 MA3 데이터만 DB에서 조회하면 됩니다.

21. 데이터베이스 설계

Supabase를 사용합니다.

stocks

stock_code

stock_name

market

is_active

daily_prices

stock_code

date

close

volume

trading_value

ma3

top20_history

selection_date

stock_code

rank

avg_trading_value

user_settings

user_id

phone_number

x1

x2

y1

y2

buy_alert

sell_alert

user_watchlist

user_id

stock_code

alert_enabled

signal_history

user_id

stock_code

signal_date

signal_type

signal_level

ma3

reference_price

sms_sent

22. 데이터 보관 전략

DB는 다음과 같이 역할을 나눕니다.

Supabase

│

┌───────────────┼───────────────┐

▼               ▼               ▼

종목 기본정보      가격 데이터       신호 데이터

│               │               │

stocks       daily_prices    signal_history

그리고 TOP20 변동 기록은:

top20_history

에 별도로 보관합니다.

이렇게 해두면 향후 백테스트가 매우 쉬워집니다.

23. API 호출 최적화 전략

최종적으로 다음 6가지 원칙을 적용합니다.

① TOP20 선정은 주 1회

불필요한 매일 계산 제거.

② 가격 데이터는 TOP20만

전체 종목의 매일 가격을 가져오지 않음.

③ 6개월 최초 1회 확보

신규 종목만 과거 데이터 확보.

④ 이후 증분 업데이트

마지막 DB 날짜 이후만 요청.

⑤ 누락 데이터만 보완

이미 존재하는 날짜는 다시 받지 않음.

⑥ LLM을 데이터 처리에서 제외

주가 계산은 Python.

이렇게 하면 LLM 토큰 사용량은 극소화할 수 있습니다.

24. LLM 토큰 사용량 최적화

Cursor를 사용한다고 해서 모든 작업을 AI에게 시킬 필요는 없습니다.

AI에게 맡길 것

코드 생성

코드 설명

오류 분석

DB 설계 검토

UI 구현

API 연동 코드 작성

AI에게 맡기지 않을 것

주가 데이터 수집

MA3 계산

거래대금 계산

TOP20 계산

매수/매도 신호 계산

DB 조회

SMS 발송

이것들은 모두 프로그램 코드가 직접 수행하도록 합니다.

25. Cursor 사용 방법

초보 단계라는 점을 고려해서 한 번에 전체 프로젝트를 만들지 않습니다.

Cursor에게:

"Stock Timing 앱을 만들어줘."

라고 하지 않는 것이 좋습니다.

대신:

STEP 1

Supabase DB 설계

↓

STEP 2

Python 데이터 수집 모듈

↓

STEP 3

TOP20 계산

↓

STEP 4

증분 업데이트

↓

STEP 5

MA3

↓

STEP 6

신호 알고리즘

↓

STEP 7

FastAPI

↓

STEP 8

React Native

...

순서대로 진행합니다.

26. 실제 개발 순서

STEP 1 — 프로젝트 생성

Cursor에서:

stock-timing-app

프로젝트를 생성합니다.

구조:

stock-timing-app/

├─ backend/

├─ frontend/

├─ database/

├─ scripts/

├─ docs/

└─ README.md

GitHub와 연결합니다.

STEP 2 — Supabase

먼저 DB부터 만듭니다.

테이블:

stocks

daily_prices

top20_history

user_settings

user_watchlist

signal_history

그리고 기본적인 RLS(Row Level Security) 정책을 설정합니다.

STEP 3 — 주식 데이터 API

이 단계에서는 아직 모바일 앱을 만들지 않습니다.

Python에서:

종목 목록 가져오기

가격 가져오기

거래대금 가져오기

가 제대로 작동하는지 확인합니다.

STEP 4 — TOP20 엔진

Python으로:

KOSPI + KOSDAQ

↓

3개월 거래대금

↓

일평균

↓

정렬

↓

TOP20

을 구현합니다.

STEP 5 — 증분 업데이트 엔진

이 단계가 매우 중요합니다.

다음 함수를 만드는 것을 추천합니다.

get_last_date(stock_code)

get_missing_dates(stock_code)

fetch_missing_prices(stock_code)

save_prices()

update_ma3()

이렇게 모듈화하면 나중에 오류가 발생해도 어디를 고쳐야 하는지 명확합니다.

STEP 6 — MA3 엔진

calculate_ma3(stock_code)

를 구현합니다.

그리고 테스트 데이터를 넣어 손으로 계산한 값과 프로그램 결과가 일치하는지 확인합니다.

STEP 7 — 매수/매도 엔진

find_3month_ma_high()

find_3month_ma_low()

calculate_sell_levels()

calculate_buy_levels()

detect_signal()

로 분리합니다.

STEP 8 — 신호 중복 방지

signal_history를 사용합니다.

동일한 조건에서:

매일 반복 SMS

가 발생하지 않도록 합니다.

STEP 9 — FastAPI

이제 모바일 앱과 통신할 API를 만듭니다.

예:

GET /top20

GET /stocks/{code}

GET /stocks/{code}/chart

GET /watchlist

POST /watchlist

GET /signals

PUT /settings

STEP 10 — React Native + Expo

이제 모바일 앱을 만듭니다.

화면은 우선 5개:

① 홈 / TOP20

② 관심종목

③ 종목 상세

④ 신호 이력

⑤ 설정

STEP 11 — Lightweight Charts

종목 상세에서 6개월 전체 차트를 보여줍니다.

차트:

6개월

종가 ───────────────

MA3  ───────────────

│

▲ 매수

│

▼ 매도

신호 계산은 최근 3개월 데이터만 사용하지만 화면에는 6개월을 모두 표시합니다.

STEP 12 — 관심종목

TOP20에서:

☆ 관심종목 추가

★ 관심종목

기능을 구현합니다.

STEP 13 — 사용자 설정

기본값:

X1 = 10

X2 = 20

Y1 = 10

Y2 = 20

사용자가 변경할 수 있게 합니다.

전화번호도 저장합니다.

STEP 14 — SMS

SMS API를 연결합니다.

처음에는 실제 발송보다 테스트 SMS로 확인합니다.

STEP 15 — 자동화

마지막으로 서버 스케줄러를 연결합니다.

매일

장 마감

↓

TOP20 확인

↓

누락 데이터 확인

↓

필요한 데이터만 API 호출

↓

DB 저장

↓

MA3 업데이트

↓

3개월 분석

↓

신호 확인

↓

관심종목 확인

↓

SMS

매주

월요일 장 마감

↓

휴장 여부 확인

↓

첫 거래일이면

↓

TOP20 재선정

27. 전체 자동화 일정

최종적으로 이렇게 운영됩니다.

월요일

│

▼

장 마감 후

│

▼

TOP20 재선정

│

▼

신규 종목 데이터 확보

│

▼

화요일~금요일

│

▼

장 마감 후

│

▼

TOP20 가격 업데이트

│

▼

누락 데이터만

API 호출

│

▼

MA3

│

▼

최근 3개월 분석

│

┌──────┴──────┐

▼             ▼

매수           매도

│             │

└──────┬──────┘

▼

관심종목인가?

│

YES

▼

SMS

28. MVP 완료 기준

첫 번째 버전에서는 욕심내지 않고 아래까지만 완성합니다.

데이터

- KOSPI/KOSDAQ 종목

- 최근 3개월 일평균 거래대금

- TOP20

- 주 1회 TOP20 갱신

- 월요일 휴장 시 다음 거래일 처리

- TOP20 6개월 가격 데이터

- 증분 업데이트

분석

- MA3

- 최근 3개월 MA3 최고점

- 최근 3개월 MA3 최저점

- X1/X2

- Y1/Y2

- 매수/매도 돌파 신호

- 중복 신호 방지

앱

- TOP20

- 관심종목

- 6개월 차트

- 신호 표시

- 설정

- 신호 이력

자동화

- 앱 미실행 상태에서도 작동

- 장 마감 후 자동 업데이트

- 관심종목 SMS

- 주간 TOP20 자동 갱신

29. 2차 개발에서 추가할 기능

MVP가 정상 작동한 다음에 추가합니다.

백테스트

과거 데이터에 적용해서:

- 매수 성공률

- 매도 성공률

- 평균 수익률

- 최대 수익률

- 최대 손실

- 신호별 성과

를 분석합니다.

추가 기술지표

MA5

MA20

MA60

RSI

MACD

거래량

등을 추가할 수 있습니다.

30. 3차 개발 — AI

AI는 마지막에 붙이는 것이 좋습니다.

예를 들어:

"삼성전자 매수 1차 신호가 발생했습니다. 과거 동일한 조건의 신호는 어떻게 움직였나요?"

와 같은 질문에 AI가 과거 데이터를 분석해서 설명하도록 할 수 있습니다.

하지만 매수·매도 신호 자체를 AI가 결정하게 하지는 않는 것을 권합니다.

⭐ 이번 프로젝트에서 가장 중요한 설계 5가지

최종적으로 다음과 같이 확정하면 됩니다.

① TOP20은 KOSPI+KOSDAQ 중 최근 3개월 일평균 거래대금 기준으로 매주 월요일 장 마감 후 선정

② TOP20 종목만 가격 데이터를 수집하며, 기존 DB 데이터는 다시 API에서 가져오지 않고 누락분만 증분 업데이트

③ 차트는 최근 6개월을 보여주지만, 최고점·최저점·매수·매도 신호 계산은 최근 3개월 MA3만 사용

④ 사용자가 선택한 관심종목에 대해서만 매수·매도 SMS 발송

⑤ Cursor + React Native/Expo + Python/FastAPI + Supabase + Lightweight Charts를 사용하고, LLM은 코딩 보조에만 제한적으로 사용

이 구조라면 초보 단계에서도 한 단계씩 만들어가면서 각 단계가 정상 작동하는지 확인할 수 있고, 동시에 불필요한 주식 API 호출과 LLM 토큰 사용을 상당히 줄일 수 있습니다.

다음 실제 작업은 STEP 1: Supabase 데이터베이스 설계부터 시작하는 것이 가장 좋습니다. 다음 단계에서는 제가 바로 Supabase에서 만들 테이블 6개의 정확한 필드명·데이터형식·Primary Key·Index·Foreign Key·RLS 정책까지 포함한 DB 설계서를 만들고, 이어서 Cursor에 복사해서 넣을 STEP 1 개발 프롬프트까지 작성해드리는 방식으로 진행하면 됩니다.